|  |  |
| --- | --- |
| 粗略時間 | 工作項目 |
| 簽完合約 | 使用者介面微調 |
|  | 對Google Search Engine做情資蒐集 |
|  | 對FB API做情資蒐集 |
| 收到訂金 | 建置生產環境以及開發環境 |
|  | 註冊各項將會被用到的服務 |
|  | 連結臉書 |
|  | 連結Google搜尋 |
| 中止需求變更 | **[警告]**  **這些任務可能需要很長時間，並且沒有專業知識就無法審查任何進度。** |
|  | 使用ORM技術草設資料庫 |
|  | 完整連結臉書以及Google搜尋 |
|  | 建置後端 |
|  | 連結前後端 |
| 驗收 | 把所有東西送上生產環境 |
|  | 修正嚴重錯誤(如果有) |
| 上線 | 購買DNS |
|  | 遷移GCP到甲方的帳戶底下 |
|  | Google AdSense |